## Slide 1: Chapter6 敏捷流程

## Slide 2: Section 1
敏捷的流程简介

## Slide 3: 流行做法vs敏捷做法
流行做法 | 敏捷做法
流程&工具 | 个人&交流
完整的文档 | 可用的软件
为合同谈判 | 与客户合作
执行原定计划 | 响应各种变化

## Slide 4: 维基百科“敏捷开发”词条总结的12条敏捷开发原则
以满足顾客需求为首要任务，尽早、持续地交付有价值的软件。
敏捷流程欢迎需求变化，并利用这种变化提高用户的竞争优势。
经常发布可用的软件，发布周期尽可能短。
项目研发过程中，业务人员和开发人员每天应该共同工作。
项目核心应该选择有进取心的人，其他成员应当充分支持信任他们。
提倡面对面交流——最有效的沟通方式，即使在团队之外也是如此。

## Slide 5: 维基百科“敏捷开发”词条总结的12条敏捷开发原则
衡量项目进展的主要指标是可用的软件。
敏捷流程应能保持可持续发展。领导、团队和用户应该能按照目前的步调持续合作下去。
项目要想越来越敏捷，必须不断关注技术和设计。
尽可能简化工作量的技巧很重要。
团队应该能自我管理，这样才能创造优秀的架构、需求和设计。
要不断总结如何提高团队效率这个问题，并付诸行动。

## Slide 6: 敏捷流程的步骤
Step1：找出完成产品需要做什么——Product Backlog。
Backlog可以指“积压的工作”、“待解决的问题”、“产品订单”等等，产品经理或者负责人带领团队成员对Backlog的条目进行分析、细化、理清相互关系、预估工作量等工作（即每项工作需要几天完成）。

## Slide 7: 敏捷流程的步骤
Step2：决定当前的冲刺（Sprint）需要解决的事情——Sprint Backlog。
整个产品的实现被划分为几个互相联系的冲刺。Backlog上的任务被进一步细化，被分解为以小时为单位。如果某个任务估计时间过长，则它应该被进一步分解。团队成员则根据自身情况自己分配这些任务——如果团队成员能主导任务的估计和分配，那么他们的能动性会得到较大发挥。

## Slide 8: 敏捷流程的步骤
Step3：冲刺。
在这个阶段，外界人员不能直接打扰团队成员，一切交流只能通过Scrum大师完成——这样可以很好地平衡“交流”和“集中注意力”之间的矛盾。
团队通过Scrum每日例会进行面对面交流，每个人都要向其他团队成员报告进度和遇到的问题。同时团队要启动每日构建，让团队成员每天都能看到一个逐渐完善的版本。
Scrum大师根据项目情况，用简明的图表展现项目进度——这个图建议放在团队成员工作的环境中，抑或是每天传达给每个成员。图表可以选择燃尽图（Burn Down Chart）或者简单的看板图。
这个阶段是时间驱动的，即时间到立刻结束这个阶段，有效杜绝任何拖延症！

## Slide 9: 敏捷流程的步骤
Step4：得到软件的一个增量版本，发布给用户，然后在此基础上进一步计划增量的新功能和改进，周而复始。